                                                                                 衢院询：2012—25

衢州学院关于运动场遮阳棚改造工程项目的询价公告
因工作需要，现就衢州学院运动场遮阳棚改造工程项目进行公开询价，欢迎符合相关资质的施工单位参加报价，具体事项通知如下：
一、项目名称：运动场遮阳棚改造工程项目
二、项目编号：衢院询2012-25

三、项目概况（内容、数量、简要维修要求等）：

1.拆除破损遮阳布及支撑遮阳布的2根拱形钢管支撑。

2.利用原主体钢构立柱及钢管架，在原钢构3组钢管架上焊接安装C型檩条用于安装彩钢板，共需安装9道C型檩条，每道檩条采用2根C型钢双拼焊接，C型钢规格为C140 ，共414m。（见棚顶布置示意图）

3.由于增加了C型钢檩条，因此需由每根立柱顶端至钢管架再增设1组拉杆（钢管Φ76×4），共18m。（见钢构示意图）

4.棚顶采用白色单层彩钢板，共311㎡，并用自攻螺丝紧固在C型钢上。

5.采用δ3或δ4厚度的薄钢板制作水槽，共23㎡。安装在遮阳棚彩钢板坡度最低处，然后利用（Φ150以内）UPVC排水管延伸，共24m。使雨水集中排放。
6.原钢构油漆去除，重新防腐处理，金属防锈漆一遍，金属银粉漆二遍，采用“大桥牌”工业漆。

7.C型钢檩条之间采用圆钢做拉筋（圆钢规格10mm），共150m。
8.施工中需在主席台搭设满堂脚手架。

四、资质要求：

1.具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的建筑、装潢、市政企业（公司）；企业注册资金50万元及以上。

2.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
五、询价文件发放时间：自公告发布之日至报价截止时间止。

询价文件获取途径：在衢州学院网免费下载（下载网址：www.qzu.zj.cn），或到衢州学院实验室与设备管理处采购招标科（行政楼218室）领取。

六、现场勘察时间：2012年7月17日上午9：00时（北京时间）由院方后勤管理处人员带至现场。施工单位须细致勘察并制定相应安全合理的操作方案。

七、递交投标文件截止时间：2012年7月18日9:00时（北京时间）。投标文件请密封好（在密封处盖上贵单位公章），并在封面上分别注明项目编号、供应商联系人及电话，在报价截止时间前送达学院实验室与设备管理处采购招标科（行政楼218室），逾期作废。
八、投标人在规定时间递交投标文件时，必须同时交纳投标保证金人民币贰仟元整。否则，招标人将不接受其投标。中标者投标保证金转为履约保证金；未中标者，开标后退还投标保证金（不计息）。

九、注意事项

1.投标文件的组成（以下资料1、2须同时提供，按以下顺序装订，并分别加盖

公章）：

1）报价一览表（格式详见附件1)

2）投标人需提供营业执照副本复印件、报价人身份证复印件、委托授权书（见附件2）、质量保证和服务承诺书（见附件3）。

2.投标人报价前需要到现场勘察，根据勘察情况进行报价。

3.报价为投标人所能承受的一次性报价。报价（含材料费、人工费、机械费，运输费、保险费、税费等一切费用）以人民币为结算单位。

4.成交投标人所提供的材料必须为厂家原装正规行货产品，并达到要求的性

能规格，其质量及维修服务须符合国家规定的有关标准。投标人擅自变更或无故不按工程要求进行施工，将按照《政府采购法》相关规定进行处罚。

5.询价成交原则：符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交商。
    6.付款方式：乙方接到甲方入场通知后三日内组织施工人员进场。项目完成并经招标单位验收合格后付总价的90%，剩余10%的工程款，质保期（壹年）满后一个月内结清。
7. 本公告发放网址：衢州学院网（www.qzu.zj.cn）。

8.如对本次询价有疑问，可电话、传真联系。

联系人：周老师  电话、传真：0570-8015042   

9.学院通讯地址：浙江省衢州市九华北大道78号学院设备处（邮编324000）

附件1：报价一览表

附件2: 委托授权书

附件3：质量保证和服务承诺书
附件1：
报 价 一 览 表

 项目名称：运动场遮阳棚改造工程项目     项目编号: 衢院询2012-25  
	序号
	项目内容及要求
	数量
	单价

（元）
	总价

（元）
	备注

	
	1.拆除破损遮阳布及支撑遮阳布的2根拱形钢管支撑。

2.利用原主体钢构立柱及钢管架，在原钢构3组钢管架上焊接安装C型檩条用于安装彩钢板，共需安装9道C型檩条，每道檩条采用2根C型钢双拼焊接，C型钢规格为C140 ，共414m。（见棚顶布置示意图）

3.由于增加了C型钢檩条，因此需由每根立柱顶端至钢管架再增设1组拉杆（钢管Φ76×4），共18m。（见钢构示意图）

4.棚顶采用白色单层彩钢板，共311㎡，并用自攻螺丝紧固在C型钢上。

5.采用δ3或δ4厚度的薄钢板制作水槽，共23㎡。安装在遮阳棚彩钢板坡度最低处，然后利用（Φ150以内）UPVC排水管延伸，共24m。使雨水集中排放。
6.原钢构油漆去除，重新防腐处理，金属防锈漆一遍，金属银粉漆二遍，采用“大桥牌”工业漆。

7.C型钢檩条之间采用圆钢做拉筋（圆钢规格10mm），共150m。
8.施工中需在主席台搭设满堂脚手架。
	
	
	
	

	合     计
	大写：                                 （  ￥：           元）


投标人名称（盖章）：                          日  期:                         

投标人代表签名：                             职  务:                         

电  话：                 传  真：            手  机：                        
备注：

1.投标报价为投标人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括材料费、人工费、机械费，运输费、保险费、税费等所有费用，即按招标人要求维修完毕的完工价格，并由成交单位开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行制作，所填内容可以手写也可以打印。
附件2:

法定代表人（或负责人）授权书
致：衢州学院
（投标单位全称）                                 法定代表人(姓名、职务)                    授权                （全权代表姓名职务）为全权代表，参加运动场遮阳棚改造工程项目，项目编号衢院询:2012-25，招标中的一切活动本公司均予承认。
                      法定代表人（或负责人）签字：
单位公章：
二○一二年    月    日
全权代表姓名：              
职务：                      

详细通讯地址：                                    

传真：           电话：            邮编：         
附件3：

质量保证和服务承诺书
致：衢州学院

对于贵方的 运动场遮阳棚改造工程项目 （询价号: 衢院询2012-25）询价采购项目，我方已认真阅读询价采购文件的全部内容，并对本次货物采购作出实质性响应，承诺在报价有效期内具有约束力。如有违约行为，将按规定接受处罚，直至追究法律责任。
1.质量保证：严格按照工程施工规范进行施工，确保质量。

2.安全责任承诺：高空作业人员需全额保险，在工程施工过程中，一切安全责任和费用均由我方负责。

3.价格承诺：承诺在报价有效期     天内具有约束力。

5.竣工期：最迟在中标公示结束后       天内完成，否则视同违约。

6.服务承诺：我方提供壹年的质量保修期（维修验收合格之日起算）。质量保修期内，与维修相关的所有费用由我单位自行承担。在质保期内，因我方施工原因造成的工程质量问题，确属质保期内符合保修范围的内容，均由我方按国家及有关部委的工程保修办法实施保修。
服务联系人：

联系电话：

投标人名称（盖章）：                               
 投标代表人（签名）：                               

                                                                 年   月    日


1
制表：衢州学院招标办公室


